СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г. № 67/6

**Об утверждении Муниципальных программ социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве на 2014г. в части дорожного хозяйства, в части благоустройства территории жилой застройки, в части капитального ремонта многоквартирных домов.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 (ред.27.06.2012г) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Щаповское,

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:**

1.Утвердить Муниципальные программы социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве на 2014г., в части дорожного хозяйства, в части благоустройства территории жилой застройки, в части капитального ремонта многоквартирных домов (далее «Программы») согласно приложений № 1, № 2 и № 3.

2. Установить, что сумма средств на выполнение следующих программ составляет:

- Муниципальной программы социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москвы на 2014г., в части дорожного хозяйства составила – 71 049,2 тыс. руб.

- Муниципальной программы социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москвы на 2014г., в части благоустройства территории жилой застройки составила – 32 888,0 тыс. руб.

- Муниципальной программы социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москвы на 2014г., в части капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) составила – 18 000,0 тыс. руб.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава поселения Щаповское П.Н. Бондарев

 Приложение № 1

 Решением Совета депутатов

 поселения Щаповское

 № 67/6 от 13 ноября 2013г.

**Муниципальные программы социально-экономического развития**

**в области жилищно-коммунального хозяйства**

**в поселении Щаповское в г. Москве на 2014г.**

**1. Основные положения**

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 (ред.27.06.2012г) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Щаповское.

**2.Паспорт №1**

**Муниципальные программы социально-экономического развития**

**в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в**

**г. Москве на 2014г. в части дорожного хозяйства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г.Москве на 2014г., в части дорожного хозяйства |
| **Основание разработки программы** | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002г. №56 (ред.27.06.2012г) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения Щаповское |
| **Разработчик программы** | Администрация поселения Щаповское |
| **Цели и задачи программы** | **Цель программы:**Восстановление, сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в течении всего срока эксплуатации на уровне, обеспечивающем установленные требования к потребительским свойствам дорог и безопасности движения, в соответствии с Постановлением Правительства от 15.05.2007г. №384-ПП «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объекта дорожного хозяйства (ОДХ)» (уточ. от 16.03.2011г) **Задачи программы:**Восстановление и повышение работоспособности дорожного полотна, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния ОДХ до уровня, отвечающего нормам безопасного движения автотранспорта и пешеходов, санитарно-техническое содержание ОДХ.  |
|  | **Механизм реализации Программы**Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация поселения Щаповское. Исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское.Администрация поселения Щаповское осуществляет:мониторинг выполнения показателей Программы;экономический анализ эффективности программных мероприятий.Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское выполняет обязательства по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными проектными показателями распределения средств субсидий из бюджета г. Москвы и бюджета поселения Щаповское, утвержденными Решением Совета депутатов поселения Щаповское на " на соответствующий год.Объемы финансирования Программы на 2014г. за счет средств местного бюджета и субсидий из бюджета г.Москвы могут одно корректироваться.  |
| **Сроки реализации программы** | **2014г.** |
| **Источники финансирования**  |  Общая сумма финансирования - 71 049,20 тыс. руб. в т.ч.:Субсидии из бюджета г. Москвы2014г. – 66 972,8 тыс. руб.Бюджет поселения Щаповское2014 г. - 4 076,4 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты:** | Повышение работоспособности дорожного покрытия, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния отдельных элементов ОДХ до уровня отвечающего нормам безопасного движения автотранспорта и пешеходов, поддержание дорог в санитарно-техническом состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения в любое время года. |
| **Контроль за исполнением программы** | Контроль за исполнением программы осуществляет Председатель Совета депутатов поселения Щаповское. |

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** |
| **социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское** |
| **в части дорожного хозяйства на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | *НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ* | *Сумма затрат**ВСЕГО* | *Направления расходов и источников финансирования* | *Исполнитель* | *Ожидаемый результат от реализации мероприятия* |
| *Бюджет поселения Щаповское* | *Бюджет г. Москвы* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Содержание в санитарно-техническом состоянии объектов дорожного хозяйства (согласно титульного списка на основании паспортов дорог поселения)  | 20 240,0 | 198,9 | 20 041,1 | МБУ «КБС и ЖКХ» | согласно отчету об исполнении |
| 2 | Ремонт объектов дорожного хозяйства (согласно адресного перечня объектов дорожного хозяйства) | 46 337,2 | 100,0 | 46 237,2 | подрядные организации | согласно отчету об исполнении |
| 3 | Разметка дорог (согласно титульного списка объектов ОДХ подлежащих разметке) | 694,5 |   | 694,5 | подрядные организации | согласно отчету об исполнении |
| 4  | Прочие мероприятия в рамках дорожной деятельности в т.ч.: | 3 777,5 | 3 777,5 |   |  | согласно отчету об исполнении |
| Содержание в санитарно-техническом состоянии ОДХ (согласно титульного списка на дополнительные дороги не вошедших в паспортизацию дорог поселения) |   | 3 527,5 |   | МБУ «КБС и ЖКХ» |
| Паспортизация дополнительных дорог |   | 250,0 |   | подрядные организации |
|  | **ИТОГО:** | **71 049,2** | **4 076,4** | **66 972,8** |  |  |

 Приложение № 2

 Решением Совета депутатов

 поселения Щаповское

 № 67/6 от 13 ноября 2013г.

**2. Паспорт № 2**

**Муниципальные программы социально-экономического развития**

**в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г.Москве на 2014г. в части** **благоустройства территории поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г.Москве на 2014г., в части благоустройства территории поселения. |
| **Основание разработки программы** | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002г. №56 (ред.27.06.2012г) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения Щаповское. |
| **Разработчик программы** | Администрация поселения Щаповское |
| **Цели и задачи программы** | **Цель программы:**Исполнение норм и требований в сфере внешнего благоустройстватерриторий поселения и защите окружающей среды, в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 9.11.1999г. №1018 (с изм. от 23.08.11г.) «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» **Задачи программы:**Совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах поселения, поддерживание транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных дорог., зачистка территорий, сбор и вывоз мусора.  **Механизм реализации Программы**Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация поселения Щаповское. Исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское.Администрация поселения Щаповское осуществляет:мониторинг выполнения показателей Программы;экономический анализ эффективности программных мероприятий.Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское выполняет обязательства по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными проектными показателями распределения средств субсидий из бюджета г. Москвы и бюджета поселения Щаповское, утвержденными Решением Совета депутатов поселения Щаповское на " на соответствующий год.Объемы финансирования Программы на 2014г. за счет средств местного бюджета и субсидий из бюджета г.Москвы могут одно корректироваться.  |
| **Сроки реализации программы** | **2014г.** |
| **Источники финансирования** | Общая сумма финансирования – 32 888,00 тыс.руб. в т.ч.: Субсидии из бюджета г. Москвы2014г. – 26 487,00 тыс.руб.Бюджет поселения Щаповское2014 г. - 6 401,00 тыс. руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты:** | Обеспечение благоприятных здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах поселения, транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных дорог, надлежащего санитарного состояния территорий поселения. |
| **Контроль за исполнением программы** | Контроль за исполнением программы осуществляет Председатель Совета депутатов поселения Щаповское. |

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** |
| **социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское** |
| **в части благоустройства территории поселения на 2014г.**в тыс.рублей  |
| № п/п | *НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ* | *Сумма затрат**ВСЕГО* | *Направления расходов и источников финансирования* | *Исполнитель* | *Ожидаемый результат от реализации мероприятия* |
| *Бюджет поселения Щаповское* | *Бюджет г. Москвы* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Содержание дворовых территорий поселения | 1 835,2 | 1 835,2 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения (согласно перечня объектов дворовых территорий) | 26 587,0 | 100,0 | 26 487,0 | подрядные организации  | согласно отчету об исполнении  |
| 3 | Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения | 1 936,7 | 1 936,7 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| 4 | Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений | 796,0 | 796,0 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»   | согласно отчету об исполнении  |
| 5 | Содержание территорий общего пользования поселения | 621,1 | 621,1 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| 6 | Содержание малых архитектурных форм | 250,7 | 250,7 |   | МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий и субботников | 247,7 | 247,7 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| 8 | Обустройство мест массового отдыха жителей поселения | 613,6 | 613,6 |   | подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  | согласно отчету об исполнении  |
| **ИТОГО :** | **32 888,0** | **6 401,0** | **26 487,0** |  |  |

Приложение № 3

 Решением Совета депутатов

 поселения Щаповское

 № 67/6 от 13 ноября 2013г.

**2. Паспорт № 3**

**Муниципальные программы социально-экономического развития**

**в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г.Москве на 2014г. в части** **капитального ремонта МКД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г. Москве на 2014г., в части капитального ремонта МКД |
| **Основание разработки программы** | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002г. №56 (ред.27.06.2012г) «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения Щаповское. |
| **Разработчик программы** | Администрация поселения Щаповское |
| **Цели и задачи программы** | **Цель программы:**Обеспечение сохранности жилищного фонда поселения Щаповское в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» **Задачи программы:**Выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий.**Механизм реализации Программы**Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация поселения Щаповское. Исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское.Администрация поселения Щаповское осуществляет:мониторинг выполнения показателей Программы;экономический анализ эффективности программных мероприятий.Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель Программы – Администрация поселения Щаповское выполняет обязательства по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными проектными показателями распределения средств субсидий из бюджета г. Москвы и бюджета поселения Щаповское, утвержденными Решением Совета депутатов поселения Щаповское на " на соответствующий год.Объемы финансирования Программы на 2014г. за счет средств местного бюджета и субсидий из бюджета г.Москвы могут одно корректироваться.  |
| **Сроки реализации программы** | **2014г.** |
| **Источники финансирования** | Общая сумма финансирования – 18 000,00 тыс.руб. в т.ч.: Субсидии из бюджета г. Москвы2014г. – 17 000,00 тыс. руб.Бюджет поселения Щаповское2014 г. - 1 000,00 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты:** | Обеспечение сохранности жилищного фонда поселения Щаповское |
| **Контроль за исполнением программы** | Контроль за исполнением программы осуществляет Председатель Совета депутатов поселения Щаповское. |

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** |
| **социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское** |
| **в части капитального ремонта МКД на 2014г.** |
|  |  |  |  |  | *тыс. рублей* |
| № п/п | *НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ* | *Сумма затрат**ВСЕГО* | *Направления расходов и источников финансирования* | *Исполнитель* | *Ожидаемый результат от реализации мероприятия* |
| *Бюджет поселения Щаповское* | *Бюджет г. Москвы* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | ***Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда*** |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту МКД (согласно адресного перечня по капитальному ремонту жилищного фонда) | 17 200,0 | 200,0 | 17 000,0 |  подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  |  согласно отчету об исполнении  |
| 2 | Подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации весенне-летнего периода (согласно плана подготовки к сезонной эксплуатации) | 800,0 | 800,0 |   |  подрядные организации, МБУ «КБС и ЖКХ»  |  согласно отчету об исполнении  |
| **ИТОГО:** | **18 000,0** | **1 000,0** | **17 000,0** |  |  |